ESISUUNNITTELU

Seuraava tarkistuslista täydentää suunnitteluohjelmaa. Seuraavan taulukon otsikointi on julkaisun RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, mitoitus ja suunnittelu mukainen.

| ei nume-rointia | ESISUUNNITTELU | Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista. Poista tehtävään kuulumattomat ja lisää puuttuvat tehtävät. |
| --- | --- | --- |
|  | LÄHTÖKOHDAT, YLEISKUVAUS | liitetään tarjouspyyntöön - kaavaluonnos - kasvuennuste - maankäyttösuunnitelma - tehokkuustavoitteet - maakuntakaava - suojelukohteet - lisärakentaminen - vesihuollon kehittämissuunnitelma - asukaskyselyt - selvitys ekologisesta (maa/vesistö) tilasta - |
|  | VESIHUOLLON NYKYTILA | selvitys tarjouspyyntöön - haja-asutusaluetta - ei järjestettyä vesihuoltoa, - X:n alueella vesiosuuskunta, liitetty vesihuoltolaitok- sen verkostoihin (yleissuunnitelma liitteenä) - |
|  | VEDEN TARVE, JÄTEVESIMÄÄRÄT | kuuluu suunnittelutehtävään - alustava vesi-/jätevesimäärätarkastelu - teollisuuden/suurkuluttajien tarkastelu tehtävä erik- seen - |
|  | VEDEN SAANTI, KAPASITEETTITARVE, RIITTÄVYYS | kuuluu suunnittelutehtävään - selvitetään voidaanko liittää alueelliseen nykyiseen ve- sijohtoverkkoon, kapasiteetti ja painetasot tarkistetta- va (ilmoitetaan miten; kysely, mallinnus) - selvitettävä nykyisen verkon saneeraustarve, alustava selvitys - selvitettävä nykyisen verkon saneeraustarve, kunto- tutkimukset (ohjelma) - yhdysvesijohdon tarve/mahdollisuus - vedenottamon tarve - |
|  | JÄTEVEDEN VASTAANOTTO, KAPASITEETTI, KÄSITTELY | kuuluu suunnittelutehtävään - selvitetään voidaanko liittää alueelliseen jätevesivie- märiverkostoon, kapasiteetti tarkistettava - selvitettävä nykyisen verkon saneeraustarve - siirtolinjan tarve/mahdollisuus - puhdistamon tarve - |
|  | VAIHTOEHTOISET RATKAISUMALLIT | kuuluu suunnittelutehtävään - selvitetään vaihtoehtoiset mallit - selvitetään liittymisperiaatteet - liittymäkohdan määrittely (asemakaava/haja-asutus) - |
|  | VAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET | kuuluu suunnittelutehtävään - selvitetyistä vaihtoehdoista lasketaan kustannukset - selvitetään myös käyttö- ja ylläpitokustannukset - |
|  | VAIHTOEHTOJEN VERTAILU | kuuluu suunnittelutehtävään - esitetään teknis-taloudellinen vertailu - esitetään maankäyttöön, ekologiaan yms. liittyvät erot - |
|  | RAPORTOINTI | kuuluu suunnittelutehtävään - laaditaan suunnitelmaselostus - laaditaan taloudellisuuslaskelmat - kartat, piirustukset - |
|  | MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT | kuuluu suunnittelutehtävään - lausuntokierroksen järjestäminen - esityslistojen (esim. lautakunta) laadinta - esittelyasiakirjat - |