RAKENNUSSUUNNITTELU

VERKOSTOT

Seuraava tarkistuslista täydentää suunnitteluohjelmaa. Seuraavan taulukon numerointi (ohjeellinen) ja otsikointi on julkaisun RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, mitoitus ja suunnittelu mukainen.

| 5.2 | RAKENNUSSUUNNITTELU | Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista. Poista tehtävään kuulumattomat ja lisää puuttuvat tehtävät. |
| --- | --- | --- |
| 5.2.2.1 | YLEISSUUNNITELMAN TARKISTUS | liitetään tarjouspyyntöön - yleissuunnitelma-aineisto - yleissuunnittelun jälkeen laadittu aineisto - suunnittelualueen rajauksen tarkennus - linjauksien sijainti, valitut/muuttuneet reitit - tarkistuksen laajuus ja tarkkuus ilmoitettava - kuuluu suunnittelutehtävään - rakennussuunnitelma laaditaan valittuun yleissuunnitelmaan perustuen - yleissuunnitelman päivitys vastaamaan ra- kennussuunnittelun lähtökohtaa - |
| 5.2.2.2 | KARTTA-AINEISTO JA MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT | ilmoitetaan - kartta-aineiston hankinta (tilaa ja/suunnittelija) ja kustannusvastuu - muun lähtötiedon hankinta - |
| 5.2.2.3 | JOHDOT JA MAANALAISET RAKENTEET | kuuluu suunnittelutehtävään Hankitaan sijaintitiedot (johtotiedot) - rajapyykit - merkitään maastoon erikseen sovittaessa - vesijohdot ja viemärit, kunnan jälkimittaus- tiedostoissa - sähkökaapelit - puhelinkaapelit - tiedonsiirtokaapelit - ilmajohdot - ilmaisin- ja liikennevalokaapelit, vain pääka- duilla - kaukolämpö-/kaukokylmäjohdot - kaasujohdot - salaojat - kiinteistöjen korkeusasemat viemäröintitasot ja padotuskorkeudet, alimmat lattiatasot mi- tataan - liikenneväylien erikoisrakenteet, kuten laatat, paalutukset, kevennykset, stabiloinnit yms. - tien-/radanalitusten tarkepiirustukset - vesistönalituksen tarkepiirustukset - |
| 5.2.2.4 | SUOJELUKOHTEET | ilmoitetaan - suojelukohteet ja menettelytavat suunnittelu- tehtävässä - |

| 5.2.3.1 |  | ALUSTAVA LINJAUS KARTTATYÖNÄ | kuuluu suunnittelutehtävään - laaditaan asemapiirustus 1:xxxx - alustava pituusleikkaus 1:xxx/1:xxxx - |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3.2 |  | TUTKIMUSOHJELMA | ilmoitetaan - mittausten, maastomallin, maaperätutkimus- ten suoritusvastuu, kuuluuko toimeksiantoon vai teetetäänkö erillisenä - kuuluu suunnittelutehtävään - laaditaan tutkimusohjelma esim. - mittaus- ja kairausohjeet (ohjeellinen maastotöiden määrä, esim. kairauksia xx kpl) - tilaajan hyväksymästä alustavasta linjauksesta selvitetään kallioalueet (näkyvät ja porakonekairauksia noin xx kpl (y työvuoroa) - peltoalueilta painokairauksia xx kpl - mittauskartta tutkimuksia varten - tiedostoformaatti - |
| 5.2.3.3 |  | MITTAUKSET JA MAASTOMALLI | kuuluu suunnittelutehtävään - mittaukset tulostuvat maastomallina ja ase- mapiirustuksissa ja pituusleikkauksissa - |
| 5.2.3.4 |  | MAAPERÄTUTKIMUKSET | kuuluu suunnittelutehtävään - maaperätutkimukset tulostuvat maastomalli- na ja asemapiirustuksissa ja pituusleikkauk- sissa - |
| 5.2.4 |  | MITOITUKSEN JA TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN TARKISTUS | kuuluu suunnittelutehtävään - tarve/laajuus/yksityiskohdat mainittava erikseen - paineiskulaskelmat - hajuselvitys - |
| 5.2.7 |  | PUTKILINJOJEN GEOTEKNINEN SUUNNITTELU | kuuluu suunnittelutehtävään - esitetään pituusleikkauksissa - tarvittaessa detaljisuunnitelmina - työselostuksessa - |
| 5.2.7.2 |  | PERUSTAMISEN SUUNNITTELU | kuuluu suunnittelutehtävään - tyyppiratkaisut, sidotaan paalutukseen - |
| 5.2.7.3 |  | KAIVANTOJEN SUUNNITTELU | kuuluu suunnittelutehtävään - merkintä pituusprofiilissa - vaihtoehtoiset rakenneratkaisut (kaivu/tuen- ta/suuntaporaus) - tuentasuunnittelu, tukiseinistä esitetään vain tarve, ei tukiseinien mitoitusta (mitoitus to- teuttajalta) - |
|  | LÄMPÖERISTÄMINEN |  | kuuluu suunnittelutehtävään - voidaan käyttää vaihtoehtona louhinnalle, sel- vitettävä taloudellisuus ja tarkoituksenmukai- suus - |
|  | LIIKENNEVÄYLÄALITUSTEN SUUNNITTELU |  | kuuluu suunnittelutehtävään - detaljikuvat alituksista - lupa-asioiden valmistelu, tilaaja hakee - |
|  | VESISTÖALITUSTEN SUUNNITTELU |  | kuuluu suunnittelutehtävään - painotus kaikilla putkilla 100 % - painotukset, kiinnitykset, suojarakenteet eri- koiskohteissa - rantautumisista erikoissuunnitelmat - vesistölupien valmistelu, tilaaja hakee - |
| 5.2.1 | OHJEELLINEN TEKNISTEN RAKENNUSSUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ |  |  |
|  | työkohtainen työselostus |  | laaditaan InfraRYL-nimikkeistöön perustuen (tilaaja määrittelee tuote- ja laatuvaatimukset) |
|  | piirustusluettelo |  | erillinen piirustusluettelo |
|  | asiakirjaluettelo |  | erillinen asiakirjaluettelo urakointia varten |
|  | suunnitelmapiirustukset |  | maankäyttö tulee ilmoittaa riittävän tarkasti |
|  | kaivokortit |  | laaditaan ”maasto-osuuksista” |
|  | taitepisteluettelo |  | tarvittaessa |
|  | määräluettelo |  | laaditaan InfraRYL-nimikkeistöön perustuen |
|  | kustannusarvio |  | laaditaan infra.net-hinnaston mukaan |
| 5.2.5 | JOHTOLINJAN SUUNNITTELUTYÖ JA LAADITTAVAT ASIAKIRJAT |  | kuuluu suunnittelutehtävään - yleispiirustus, laaditaan mittakaavaan 1:5000 - asemapiirustukset; katualueet 1:500, muut alueet 1:2000 - pituusleikkaukset; katualueet 1:500/1:100, muut alueet 1:1000/1:100 - tyyppipoikkileikkaukset, 1:100 - detalji- ja tyyppipiirustukset, liikennealueiden alitukset, liitokset oleviin verkostoihin - geotekniset piirustukset (kartta, leikkaukset) - paalukohtaiset poikkileikkaukset, 1:100, erik- seen sovittavista kohdista - kaivokortit, esitetään myös tonttiliittymät (ta- pauskohtaisesti) - hankekohtainen työselostus - määräluettelo - kustannusarvio - ei kuuluu suunnittelutehtävään - kaupalliset asiakirjat - |
|  | MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT |  | kuuluu suunnittelutehtävään - lausuntokierroksen järjestäminen - esityslistojen (esim. lautakunta) laadinta - työluvat, sijoitus-/käyttöoikeussopimukset, korvaukset, valmistellaan tarvittavat lupa- asiakirjat - |